Паспорт проекта «Наш дом, нам заботиться о нем»

1.	Название проекта:

Прикладной социальный проект «Наш дом, нам заботиться о нем»

2.	Название учреждения:

государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Белгородский детский дом «Южный»

3.	Почтовый адрес с индексом:

308031, г. Белгород, бульвар Юности д.18.

4.	Ф.И.О. руководителя:

Чумакова Юлия Александровна

5.	Телефон (факс): (4722) 53-03-60, 53-53-70

6.	E-mail:udd911@yandex.ru

7.	Авторы проекта:

творческая группа воспитанников

8.	Руководители проекта:

Методист Медведева Н.И.,

воспитатель Селищева Е.А.,

социальный педагог Полуэктова Т.Н.

- Краткое описание проекта:

  - На решение какой проблемы направлен проект:

Благоустройство территории детского дома

  - Заинтересованные лица  в реализации данного проекта:

Коллектив воспитанников и сотрудников детского дома

  - Не заинтересованные лица в реализации данного проекта:

-

  - Польза проекта от его реализации:

Благоустроенная, комфортная территория детского дома для отдыха

  - Результат успешной реализации проекта:

Победа в конкурсе благоустройства территорий учреждений города

  - Планируемая дата начала проекта:

Июнь 2015 года

  - Планируемая дата окончания проекта:

Август 2015 года

  - Ориентировочная стоимость реализации проекта:

5 000 руб.

Актуальность. Детский дом выполняет социальный заказ: воспитание человека образованного, нравственного, предприимчивого, готового принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны.

Именно поэтому наша работа направлена на построение в детском доме гуманистической системы воспитания, которая характеризуется направленностью на личность ребенка, развитие его природных задатков и способностей, на сохранение его жизни и здоровья, на создание в детском доме обстановки защищенности и творческого содружества.

Метод проекта позволяет стать полноправными партнерами воспитанникам и педагогам, детям учиться у взрослых, а взрослым – у детей.

Необходимо, чтобы на протяжении всех лет проживания ребенок чувствовал себя комфортно. В связи с этим важно знать, каким хотят видеть детский дом его воспитанники. Предполагаемый проект «Наш дом, нам заботиться о нем» позволяет не только получить ответ на поставленный вопрос, но и предполагает активное участие самих ребят в решении проблемы создания образа родного дома.

В основе проекта – желание, чтобы воспитанники стали полноправными, активными жителями детского дома, чтобы произошел переход от сопричастности к сотрудничеству, содружеству, сотворчеству. Вместе работать. Вместе отдыхать. Вместе обустраивать жизнь.

Воспитанники в процессе реализации проекта не только закрепляют на практике знания и умения, но и получают навыки трудовой деятельности, укрепляют и расширяют материальную базу детского дома, развивают эстетические и творческие качества, благоустраивая прилегающую территорию.

Настоящий проект направлен на благоустройство территории учреждения. В процессе реализации проекта предлагается сделать двор дома более интересным, привлекательным, создающим хорошее настроение хозяевам  дома и его гостям.  Благоустройство – процесс длительный. В рамках настоящего проекта планируется сосредоточить ресурсы на некоторых его участках, в дальнейшем, таким же образом, возможно, оформить всю территорию  детского дома.

Название проекта «Наш дом, нам заботиться о нем» символизирует жизнь, открытую, сказочную дорогу к самостоятельной, плодотворной деятельности.

# Цель проекта: создание комфортных условий отдыха на территории детского дома, оформив  скульптурные композиции  из различного материала, собранного детьми, дополнительное озеленение территории.

# Задачи:

- формирование инициативной группы реализации проекта;

- разработка плана реализации проекта, определение его механизмов;

- согласование с руководством учреждения проекта, сроки его реализации и объём   деятельности,          распределение  функциональных обязанностей участников проекта;

- обучение воспитанников детского дома навыкам социального проектирования, формирование активной гражданской позиции, социально-профессиональных компетенций;

- подготовка рабочего инструмента и других материалов для успешного выполнения проекта;

- подготовка территории для установки  фигур и высадки кустарников и деревьев;

- изготовление  скульптур и композиций, их размещение на территории;

- анализ результатов реализации проекта.

Описание этапов работы (план реализации проекта):

  - Разработка макета дизайна территории

  - Организация и проведение работ по подготовке территории

  - Изготовление и монтаж  скульптурных композиций

  - Освещение информации о реализации социального проекта в отчете на педсовете в виде фото отчёта и  презентации.

Этапы  реализации проекта:

- Информирование воспитанников о проекте и привлечение желающих для его реализации.

- Разработка и уточнение плана деятельности по реализации проекта.

- Распределение обязанностей между участниками.

- Решение управленческих и организационных задач.

- Выполнение практической работы.

- Контроль и оценка выполненной работы.

- Устранение недоработок и решение прочих проблем, возникающих в ходе реализации проекта.

План и механизм реализации проекта:

| № | Наименование работ | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап |  |  |
| 1) | Формулировка идеи проекта, подбор эскизов | 21 июня | Селищева Е.А. Родная Т.Н. |
| 2) | Обсуждение и согласование с руководством | 22 июня | Селищева Е.А. Родная Т.Н. |
| 3) | Определение целей и задач проекта | 22 июня | Селищева Е.А. Родная Т.Н. |
| 4) | Составление детального плана работы. Определение обязанностей и их распределение в проектной группе | 23 июня | Селищева Е.А. Родная Т.Н. |
| 5) | Определение необходимых ресурсов и источников их получения | 24 июня | Селищева Е.А. Родная Т.Н. |
| 6) | Заготовка материала и инструментов для создания сказочных композиций | 26 июня | Селищева Е.А. Родная Т.Н. Проектная группа |
| 2. | Основной этап |  |  |
| 1) | Инструкция в проектной группе ( Т.Б. работа с колющими и режущими материалами, краской, растворителем) | 28 июня | Селищева Е.А. Родная Т.Н. Проектная группа |
| 2) | Подбор заготовленного материала | 28 июня | Селищева Е.А. Родная Т.Н. Проектная группа |
| 3) | Изготовление малых архитектурных форм, поделок из бросового и природного материала | 29июня-6 июля | Селищева Е.А. Родная Т.Н. Проектная группа |
| 4) | Установка | 7 июля | Селищева Е.А. Родная Т.Н. Проектная группа |
| 3. | Заключительный этап |  |  |
| 1) | Открытие фигурной композиции «Сказочный дворик» | 8 июля | Селищева Е.А. Родная Т.Н. Проектная группа |
| 2) | Анализ процесса реализации проекта и его результатов. Создание презентации с фото отчётом | 8 июля | Селищева Е.А. Родная Т.Н. Проектная группа |
| 3) | Поощрение участников проекта | 8 июля | Селищева Е.А. Родная Т.Н. Проектная группа |

Необходимые материальные ресурсы:

| № | Наименование материала | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цветочные горшки | 45 шт. |
| 2. | Емкость для воды 130л. | 2 шт. |
| 3. | Галька | 8 ведер |
| 4. | Бочки металлические | 2 шт. |
| 5. | Арматурная сетка | 3 м. |
| 6. | ДСП | 1 лист |
| 7. | Деревянный брус | 10 м. |
| 8. | Арматурные прутья | 5 шт. |
| 9. | Проволока | 50 м. |
| 10. | Ткань | 2 м |
| 11. | Отвертка | 1 шт. |
| 12. | Дрель | 1 шт. |
| 13. | Краска | 1 л. |
| 14. | Фотоаппарат | 1шт. |
| 15. | Посадочный материал цветочных и декоративных культур | 150 шт. |
| 16. | Компьютер | 1шт. |

Постатейный бюджет проекта:

| № | Содержание статьи расходов | Общий бюджет, тыс. руб. | Имеющиеся средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственные средства, тыс. руб. | Привлеченные средства, тыс. руб.(с указанием источника финансирования) |
| 1 | Приобретение посадочного материала: деревья и кустарники, семенной материал, рассада | 2,5 | Выращены собственными силами в теплице детского дома | 2,5 ООО «ГазпромМежрегионгазБелгород» |
|  | Приобретение емкостей для воды объемом 130л. | 2,5 |  | 2,5 БРОО ветеранов подразделения особого риска |
| 2 | Приобретение сельскохозяйственного инвентаря: лопаты, грабли, поливочный шланг, ведра. | - | - | Волонтеры НИУ БелГУ |
| 3 | Транспортные услуги | - | Использование собственного автотранспорта | - |
| 4 | Приобретение материальных ресурсов (таблица) | - | Использование ранее приобретенных ресурсов | - |
|  | Итого | 5,0 | 0 | 5,0 |

Партнёры по реализации проекта:

- ООО «ГазпромМежрегионгазБелгород»

- БРОО ветеранов подразделения особого риска

- Волонтеры НИУ БелГУ

Результативность проекта (критерии результативности):

- вовлечение в проект воспитанников детского дома;

- развитие гражданственности и нравственности, умения принимать решения и действовать в команде участников проекта;

- расширение кругозора, развитие творческих способностей воспитанников;

- создание условий для приобретения навыков и умений трудовой деятельности, внесения посильного вклада в изменение окружающей среды; благоустройства территории детского дома;

- овладение первоначальными практическими навыками общественно значимых профессий (дизайнер, плотник, маляр);

- развитие коммуникативных, организаторских и лидерских качеств воспитанников и личностный рост каждого участника;

- оказание помощи воспитателям в организации свободного времени воспитанников и проведении творческих занятий через изготовление фигур;

- укрепление сотрудничества с шефскими организациями, оказывающими помощь в ходе проекта.

Критерии оценки:

- количественный – число воспитанников, принявших участие в проекте;

- качественный – уровень развития воспитанников до и после проекта;

- образовательный – уровень повышения знаний, умений, навыков;

- творческий – уровень развития творчества;

- технологический – внедрение положительного опыта работы по

формированию начальных навыков профессионального мастерства.

Риски и пути их преодоления

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Пути преодоления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Несоблюдение сроков выполнения проекта | Мониторинг работы над проектом, внесение изменений в план реализации проекта |
| 2. | Выбытие воспитанников (членов проекта) в период работы над проектом | Привлечение вновь прибывших воспитанников |

Развитие проекта.

Результаты реализации проекта позволяют воспитанникам закрепить на практике знания, умения, навыки, учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела.

По окончании реализации данного проекта предполагается принять участие  в ежегодном городском конкурсе «Наш Белый город», областном конкурсе благоустройства территорий среди учреждений социальной сферы, а также продолжить работу по благоустройству территории детского дома.